АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Калининский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015   № 12 -п

пос.Калинин

«Об  утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство  территории Калининского сельсовета на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Калининского сельсовета от 02.12.2013 г. № 114-п «О Порядке формирования, реализации  и  оценки  эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Калининский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельсовета на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава администрации		             	                Ю.Н.Малашин

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 25.02.2016  № 12-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Калининского сельсовета  на 2014-2020 годы"

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Калининский сельсовет -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Калининского сельсовета - Совершенствование эстетического вида Калининского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов. - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства поселения -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышения их отношения к чистоте и порядку; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 948,7 т. руб. | 948,7 т. руб. | - |
|  | второй год реализации программы | 1108,2 т.руб. | 1102,8т. руб. | -5,4 |
| 3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 Охват уличного освещения на территории поселения, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 280 | 280 | - |
|  | второй год реализации программы | 320 | 320 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 150 | 150 | - |
|  | второй год реализации программы | 150 | 150 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Содержание свалок по требованию СанПина, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | - |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 80 | 80 | - |
|  | второй год реализации программы | 80 | 80 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу, % | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 70 | 70 | - |
|  | второй год реализации программы | 80 | 80 | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |