Приложение №1

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 22.12.2017 № 148-п

**Перечень**

**многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации**

**региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего (кв. метров) | Площадь помещений МКД (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД (человек) | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта (счет регионального оператора - СРО)/специальный счет - СС) |
| всего (руб.): | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета (руб.) | областного бюджета (руб.) | местных бюджетов (руб.) | собственников помещений в МКД (руб.): | иные (руб.) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Всего поМО** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 676,00** | **2 508,00** | **202** | **467 064,11** | **0,00** | **0,00** | **135 808,00** | **331 256,11** | **0,00** | **X** | **X** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2017 году** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 338,00** | **1 254,00** | **101,00** | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 781,42** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 338,00** | **1 254,00** | **101,00** | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 781,42** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 338,00** | **1 254,00** | **101** | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 781,42** | **0,00** | **X** | **X** |
| 1 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 668,00 | 660,00 | 51 | 15 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 961,10 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
| 2 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 670,00 | 594,00 | 50 | 15 820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820,32 | 0,00 | 12.2017 | СРО |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по строительно-монтажным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** | **X** |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2018 году** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 338,00** | **1 254,00** | **101,00** | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **135 808,00** | **299 474,69** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по строительно-монтажным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 338,00** | **1 254,00** | **101,00** | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **135 808,00** | **299 474,69** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 338,00** | **1 254,00** | **101** | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **135 808,00** | **299 474,69** | **0,00** | **X** | **X** |
| 1 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 668,00 | 660,00 | 51 | 229 096,15 | 0,00 | 0,00 | 71 478,00 | 157 618,15 | 0,00 | 12.2018 | СРО |
| 2 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 1967 | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 670,00 | 594,00 | 50 | 206 186,54 | 0,00 | 0,00 | 64 330,00 | 141 856,54 | 0,00 | 12.2018 | СРО |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2019 году** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** | **X** |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по строительно-монтажным работам** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** | **X** |

Приложение №2

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 22.12.2017 № 148-п

**Реестр**

**многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации**

**региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 годы (проектные работы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта - всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Оренбургской области | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Итого по МО** | | **31 781,42** | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2017 году** | | **31 781,42** | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района** | | **31 781,42** | **31 781,42** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 15 961,10 | 15961,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 15 820,32 | 15820,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2018 году** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2019 году** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение №3

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 22.12.2017 № 148-п

**Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов**

**муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | электроснабжения | газоснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | электроснабжения | газоснабжения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого по МО** | | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2017 году** | | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района** | | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 781,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 15 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 15 820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2018 году** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2019 году** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение №4

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 22.12.2017 № 148-п

**Реестр**

**многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации**

**региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта - всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Оренбургской области | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Итого по МО** | | **435 282,69** | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2017 году** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2018 году** | | **435 282,69** | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района** | | **435 282,69** | **435 282,69** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 229 096,15 | 229096,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 206 186,54 | 206 186,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2019 году** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение №5

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 22.12.2017 № 148-п

**Реестр**

**многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации**

**региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**

**расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | электроснабжения | газоснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | электроснабжения | газоснабжения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого** | | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2017 году** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2018 году** | | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по муниципальному образованию Калининский сельсовет Ташлинского района** | | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 282,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 536 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 2 | 229 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | пос. Калинин, ул. Степная, д. 4 | 206 186,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 186,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2019 году** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 6

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 22.12.2017 № 148-п

**Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов (далее-МКД) (кв. метров) | Количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы (человек) | Количество МКД (единиц) | | | | | Стоимость капитального ремонта (рублей) | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Всего по МО** | | | **2 676,00** | **202** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **467 064,11** | **467 064,11** |
| **Итого по 2017 году** | | | **1 338,00** | **101** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 781,42** | **31 781,42** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектным работам** | | | **1 338,00** | **101,00** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 781,42** | **31 781,42** |
| 1 | | Калининский сельсовет Ташлинского района | 1 338,00 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 781,42 | 31 781,42 |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по строительно-монтажным работам** | | | **1 338,00** | **101,00** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 282,69** | **435 282,69** |
| **Итого по 2018 году** | | | **1 338,00** | **101,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2** | **2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 282,69** | **435 282,69** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектным работам** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по строительно-монтажным работам** | | | **1 338,00** | **101,00** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 282,69** | **435 282,69** |
| 1 | Калининский сельсовет Ташлинского района | | 1 338,00 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 282,69 | 435 282,69 |
| **Итого по 2019 году** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектным работам** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по строительно-монтажным работам** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |