**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального образования**

**Калининский сельсовет**

**Ташлинского района**

**Оренбургской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017 № 27-п

пос.Калинин

«О мерах по пропуску весеннего паводка 2017 года на территории администрации муниципального образования Калининский сельсовет»

В целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей и проведения противопаводковых мероприятий постановляю:

1. К ледоходу и весеннему паводку 2017 года образовать противопаводковую комиссию и утвердить в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить график дежурства у чрезвычайно опасных объектов в вечернее и ночное время из жителей с.Коммуна (по согласованию), согласно приложению № 2

3. Утвердить план мероприятий в связи с противопаводковыми действиями согласно приложению № 3

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава администрации Ю.Н.Малашин

Разослано: администрации района, прокурору района, членам комиссии

Приложение № 1

к постановлению главы

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 01.03.2017 № 27-п

**С О С Т А В**

**противопаводковой комиссии при администрации муниципального образования Калининский сельсовет**

1. Малашин Ю.Н. - глава администрации сельсовета

2. Митин Е.Т. – Начальник отдела по делам ГОЧС администрации Ташлинского района, секретарь межведомственной, противопаводковой комиссии Ташлинского района (по согласованию).

2. Стоякин С.В. - управляющий отд.1 ЗАО им.Калинина (по согласованию)

3. Пименов В.П. – главный инженер ЗАО им.Калинин (по согласованию)

4. Иващенко М.В. – житель с.Коммуна (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению главы

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 01.03.2017 № 27-п

**ГРАФИКИ ДЕЖУРСТВ**

на плотине с.Коммуна, начиная 20.03.2017 г. в вечернее и ночное время

с 21.00 часов вечера до 8.00 часов утра

/все дежурные, жители села Коммуна, согласованы /

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. дежурного | Число месяца МАРТ - АПРЕЛЬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Малашин Ю.Н. | **\*** |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  |
| 2 | Стоякин В.С. |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |
| 3 | Даулетов Т.Ш. |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |
| 4 | Перевязкин Е.И. |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |
| 5 | Довженко А.А. |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |
| 6 | Остапенко В.Н. |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |
| 7 | Бандурин А.В. | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |
| 8 | Стоякин В.С. |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |
| 9 | Иващенко М.В. |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |
| 10 | Шульга В.И. |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |
| 11 | Фролов К.А. |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |
| 12 | Горшков Н.С. |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |
| 13 | Черноморец А.Н. |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |
| 14 | Алиев К.Х. |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |
| 15 | Хамидуллин А.А. |  |  |  | \* |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |  |  |  |  | \* |  |

Приложение № 3

к постановлению главы

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 01.03.2017 № 27-п

**П Л А Н**

**проведения мероприятий на время паводкового периода 2016 года**

1. В связи с предстоящим обильным таянием снегов и угрозой чрезвычайной ситуации в с.Коммуна, утвержденной противопаводковой комиссии при администрации муниципального образования Калининский сельсовет, обследовать плотину в с.Коммуна.

2. Определить место для стоянки скота индивидуального сектора на время весеннего паводка:

-в с.Коммуна (по согласованию с ЗАО им.Калинина) в животноводческом помещении отд.№1 ЗАО им.Калинина

3. Провести инструктаж с населением, о противопаводковых мероприятиях, путем вручения памяток под роспись, о противопаводкой безопасности.

4. Определить место расположения людей из зоны подтопления (в случае необходимости) – ДК пос.Калинин.

5. Определить транспорт для доставки людей из зоны подтопления до временного месторасположения – автобус Калининской средней школы ( по согласованию с руководителем)

6. Заключить договор с ЗАО им.Калинина (в случае необходимости) на поставку специальной техники: погрузчик и две единицы самосвальных машин.