АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области # ПОСТАНОВЛЕНИЕ # 14.03.2017 № 33-п пос.Калинин

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Калининский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 18.07.2016г. №48-п «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021 г. и на период с 2022-2033 годы» согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ташлинского района в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                           Ю.Н.Малашин

Разослано: в дело, финансовый отдел, отдел экономики, прокурору района.

Приложение

к постановлению

главы администрации

Калининский сельсовет

от  14.03.2017  №     33-п

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБАСТИ

ДО 2021 Г. И НА ПЕРИОД  С 2022-2033 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022- 2033 годы |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; Устав муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, от 14.02.2014 № 21/91-рс, с изменениями от 31.10.2016 № 8/47-рс; генеральный план Калининского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области от 14.02.2014 № 21/91-рс «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» с изменениями от 23.12.2016 №11/63-рс; решение Совета депутатов муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 20.12.2014 № 26/122-рс «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Калининский сельсовет». |  |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области Адрес: Оренбургская область, Ташлинский район, пос.Калинин, ул.Центральная 2. |  |
| 1.4. Цель Программы и задачи Программы | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; -эффективность функционирования действующий социальной инфраструктуры. |  |
| 1.5. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену, -вместимость клубов, библиотек -площадь торговых предприятий |  |
| 1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | -Строительство детского сада на 50 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области -Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области -Строительство детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Прокуроновка, с.Кандалинцево муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022-2033 годы. Этапы: 2022- подготовка технического задания на строительство детского сада на 50 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2023- выделение земельного участка, проведение кадастровых работ; 2024- подготовка проекта на строительство детского сада на 50 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области ; 2025- подготовка сметной документации на строительство детского сада на 50 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2026- утверждение проектной и сметной документации на детского сада на 50 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области 2027-2033 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. 2022 подготовка технического задания на строительство сельского клуба на 100 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2023- выделение земельного участка, проведение кадастровых работ; 2024- подготовка проекта на строительство сельского клуба на 100 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области ; 2025- подготовка сметной документации на строительство сельского клуба на 100 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2026- утверждение проектной и сметной документации на строительство сельского клуба на 100 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области 2027-2033 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. 2022- подготовка технического задания на строительство детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Кандалинцево, с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2023- выделение земельных участков, проведение кадастровых работ; 2024- подготовка проекта на строительство детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Кандалинцево, с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области ; 2025- подготовка сметной документации на строительство детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Кандалинцево, с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; 2026- утверждение проектной и сметной документации на детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Кандалинцево, с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области 2027-2033 – реализация проектов, четкое выделение этапов не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении планируемого периода. |  |
| 1.8. Объёмы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |  |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |  |
| 1.10. Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Калининского сельсовета |  |

Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1.Описание социально-экономического состояния

Площадь сельского поселения,   в общем, составляет 22841га

Площадь населенного пункта пос.Калинин составляет   70  га.

Площадь населенного пункта с.Кандалинцево  составляет 25  га.

Площадь населенного пункта с.Коммуна  составляет     45  га.

Площадь населенного пункта с.Прокуроновка  составляет  60  га.

Таблица 1. Численность населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2017

| Наименование поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, административный центр – пос.Калинин | пос.Калинин | 904 |
|  | с.Кандалинцево | 253 |
|  | с.Коммуна | 229 |
|  | с.Прокуроновка | 302 |

Населенные пункты расположены в границах муниципального образования Калининский сельсовет в соответствии с Генеральный план муниципального образования утвержденным решением Совета депутатов от 14.02.2014 № 21/90-рс.

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера  муниципального образования Калининский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры,  социальные услуги. Обеспечение и поддержание  качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени  зависит  от  показателей,  муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности

Таблица 2.

| № п/п | Нормативно правовой акт | Реквизиты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | дата |
| 1. | Решение Совета депутатов муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Калининский сельсовет» | № 26/122-рс | 20.12.2014 |
| 2 | Решение Совета депутатов муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» | № 21/91-рс | 14.02.2014 |
| 3 | Внесение изменений в нормативно правовой акт №08/26-рс от 21.10.2011 | № 03/07-рс | 06.11.2015 |
|  |  | № 13/56-рс | 20.12.2016 |
| 4 | Постановления администрации Калининского сельсовета «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2016 год»: | № 99-п | 11.11.2015 |

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

1.2.1.Образование

Таблица 3.

| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест |  | Резерв, Дефицит +/- | % загруженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактич. |  |  |
| 11. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Калининский детский сад «Колосок» (пос.Калинин ул.Центральная 13) | 100 | 50 | +50 | 50 |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная школа» (пос.Калинин ул.Центральная 3) | 300 | 144 | +156 | 48 |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Калинка» (с.Коммуна ул.Коммунаров 6) | 22 | 13 | +9 | 59 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская начальная общеобразовательная школа» (с.Коммуна ул.Коммунаров 11) | 30 | 12 | +18 | 40 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зернышко» (с.Кандалинцево ул.Юбилейная 30) | 58 | 14 | +44 | 23 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалинцевская основная общеобразовательная школа» (с.Кандалинцево ул.Молодежная 10) | 120 | 34 | +86 | 28 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прокуроновская основная общеобразовательная школа» (с.Прокуроновка ул.Школьная 1) | 70 | 48 | +22 | 69 |

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

В с.Прокуроновка отсутствует детский сад. Существует потребность в с.Прокуроновка в дошкольном образовательном учреждении.

1.2.2. Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работают филиалы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ташлинская районная больница.

Таблица 4.

|  | Наименование | Адрес | Мощность (посещений в смену) |  | % загру женности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Калининская участковая амбулатория | пос.Калинин ул.Центральная 25 | 25 | 25 | 100 | удовлетворительное |
| 2 | ФАП | с.Коммуна ул.Коммунаров 5 | 7 | 7 | 100 | удовлетворительное |
| 3 | ФАП | с.Кандалинцево ул.Юбилейная д.16 кв.1 | 7 | 7 | 100 | удовлетворительное |
| 4 | ФАП | С.Прокуроновка ул.Уральская д.4 | 7 | 7 | 100 | удовлетворительное |

Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

Жители сельсовета пользуются услугами Ташлинской районной больницы, в которой находятся поликлиника, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, родильное отделение, гинекологическое отделение, детское и инфекционное отделения.

1.2.3.Физическая культура и массовый спорт

ДЮСШ арендует помещение в пос.Калинин, в здании ЗАО им.Калинина, где действуют спортивные кружки по греко-римской борьбе.

1.2.4. Культура

Таблица 5.

|  | Наименование | Адрес | Мощность (количество мест) |  | % загружен ности | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сельский Дом Культуры | Пос.Калинин, ул.Центральная 7 | 250 | 150 | 60 | удовлетворительное |
| 2 | Библиотека | Пос.Калинин, ул.Центральная 7 |  |  | 100 | удовлетворительное |
| 3 | Сельский клуб | с.Коммуна ул.Коммунаров 5 | 50 | 30 | 60 | удовлетворительное |
| 4 | библиотека | с.Коммуна ул.Коммунаров 5 |  |  | 100 | удовлетворительное |
| 5 | Сельский клуб | с.Кандалинцево ул.Молодежная 10 | 40 | 30 | 75 | удовлетворительное |

1.2.5. Объекты культурного наследия

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование | Местоположение памятника | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники архитектуры, истории и мемориального искусства |  |  |  |
| 1. | Братская могила коммунистов, погибших в бою с бандитами в 1922 г. | Оренбургская область, Ташлинский район, с. Коммуна | Решение исполкома Оренбургского областного Совета народных депутатов № 179 от 13.05.1987 г. |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |
| 1. | Курганный могильник 1 | п. Калинин, в 0,6 км к СЗ от поселка (по РИК ООСНД № 158 от 02.07.1991 г. - к-з им. Калинина, в 500 м к ЮЗ от села) | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991 г. |
| 2 | Курганный могильник 2 | п. Калинин, в 1,5 км к ЮЗ от поселка (по РИК ООСНД № 158 от 02.07.1991 г. - к-з им. Калинина, в 600 м к ЮЗ от села) | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС; Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 2.07.1991 |
| 3 | Курганный могильник 3 | п. Калинин, в 2,5 км к ЮЮВ от поселка (по РИК ООСНД № 158 от 02.07.1991 г. - к-з им. Калинина, в 1,5 км к ЮЗ от села) | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС; Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991 |
| 4 | Курганный могильник 4 | п. Калинин, в 4,3 км к Ю от поселка | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.) |
| 5 | Курганный могильник 5 | п. Калинин, в 0,9 км к ЮВ от поселка | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.) |
| 6 | Курганный могильник 6 (Одиночный курган у п. Калинин; Калининский одиночный курган) | с. Калинин, 1 км к З от села (по РИК ООСНД № 158 от 02.07.1991 г. – к-з им. Калинина, в 1 км к СВ от села; по решению ЗС ОО № 118 от 16.09.1998 г. – в 1,4 км к З от поселка) | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2001 г.); (Решение исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991 г.; Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС) |
| 7 | Курганный могильник 1 | с.Кандалинцево, в 3 км к ВЮВ от села, на водоразделе рр.Ташелка и Герасимовка | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2000 г.) |
| 8 | Курганный могильник 3 | с.Степное, в 5,7 км к ВСВ от села, на водораздельной площадке рр.Герасимовка и Кузьминка | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2000 г.) |
| 9 | Курганный могильник 5 у с.Ташла | с.Ташла, в 4 км к СЗ от северо-западной окраины села, на водоразделе рр.Ташелка и Герасимовка | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2000 г.) |
| 10 | Курганный могильник 6 у с.Ташла | с.Ташла, в 3 км к ССЗ от села, на прав. берегу р.Ташелка, которая протекает в 0,4 км к СВ | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2000 г.) |

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены.

1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

1.3.1.Образование

Наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательном учреждении, поэтому даже при росте населения на расчетный срок, потребность в школьных местах и местах в детских садах будет достаточной, кроме  детского дошкольного учреждения в  с.Прокуроновка .

Планируется строительство планируемого детского сада в с.Прокурновка на 50 мест (необходимая площадь земельного участка -  0,525 га).

1.3.2. Здравоохранение

Процент загруженности медицинскими учреждениями составляет 100%., поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет достаточно.

1.3.3.Физическая культура и массовый спорт

На территории сельсовета объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школах (спортзалы), хоккейный корт. Уровень обеспеченности спортзалов составляет 90%.

На территории муниципального образования Калининский сельсовет планируется строительство планируемых детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Прокуроновка, с.Кандалинцево

1.3.4. Культура

Даже при росте населения на расчетный срок, потребность в учреждениях культурно-досугового типа в селах поселения: пос.Калинин, с.Коммуна, с.Кандалинцево будет достаточной. В  с.Прокуроновка нет клуба.

Планируется строительство планируемого клуба в с.Прокурновка на 100 мест (необходимая площадь земельного участка -  0,525 га).

1.3.5. Объекты культурного наследия

Предлагаются мероприятия по сохранению могильника, предусматривающие уточнение его расположения, определение границ и постановка земельного участка, в границах которого расположен памятник археологии на учет в качестве зоны особо охраняемых территорий историко-культурного значения.

До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Относительно объектов археологического наследия находящихся на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия;

- определение границ территорий памятников;

- оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

Мероприятия по обеспечению сохранности курганного могильника IV у с.Ташла необходимо выполнять на основании технического задания, выданного Госорганом по охране объектов культурного наследия Оренбургской области.

К хозяйственному освоению приступить с разрешения Госоргана по охране объектов культурного наследия Оренбургской области.

1.4.Оценка нормативной базы

Нормативно-правовая база в сфере градостроительной деятельности соответствует действующему законодательству.

Раздел 2.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОПЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСОВЕТА

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  сельского поселения на 2017-2033 годы разрабатывается на основании генерального плана Калининского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития  Ташлинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Таблица 7. Перечень мероприятий (инвестиционных  проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной  инфраструктуры сельсовета

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Мощность, пропускная способность | Площадь земельного участка, га | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| Строительство детского сада на 50 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 2017-2033 | 50 мест | 0,525 | Глава администрации |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| Строительство детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Прокуроновка, с.Кандалинцево муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 2017-2021; 2022-2033 | Не установлено | 0,50 | Глава администрации |
| Культура |  |  |  |  |
| Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 2017-2021 | 100 мест | 0,525 | Глава администрации |
| Объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия; | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| Определение границ территорий курганных могильников | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| Оформление землеустроительной документации для постановки участка, на котором расположен курганный могильник , на кадастровый учет | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено |
| Разработка проекта зоны охраны курганного могильника с установлением соответствующей зоны охраны, режимом использования земли и градостроительным регламентом в границах данной зоны | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено |

Раздел   3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Таблица 8. Цели и задачи программы, источники финансирования

Тыс. руб.

| Вид объектов, мероприятие | Задачи и цели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Строительство детского сада на 50 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  |  |  | - |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Строительство детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Прокуроновка, с.Кандалинцево муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |  |
| Объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия; | - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности | 0,00 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год |  |  |  |  |  |
| определение границ территорий курганных могильников на кадастровый учет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| оформление землеустроительной документации для постановки участка, на котором расположен курганный могильник |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| разработка проекта зоны охраны курганного могильника с установлением соответствующей зоны охраны, режимом использования земли и градостроительным регламентом в границах данной зоны |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность/ фактическая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность |  |  |  |  |  | Дефицит (-) на ____г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2017 г. чел. | Обеспеченность, % | на 2021 г. чел. | Обеспеченность, % | на 2033 г. чел. | Обеспеченность, % |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 180/77 | 31-40 | 56/72 | 250 | 57-74 | 243 | 59-76 | 240 |  |  |
|  | строительство детского сада в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 520/238 | 136 | 244 | 213 | 251 | 207 | 258 | 201 |  |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Врачебная амбулатория, ФАПы | посещений в день | 25/25 | 18,15 | 32 | 78 | 33 | 76 | 34 | 74 |  | -7/-8/-9 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клубы или учреждения клубного типа | 1 мест | - |  | До 300 | 100 | До 300 | 100 | До 300 | 100 |  |  |
|  | Строительство сельского клуба в с.Прокуроновка муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Библиотеки | единиц хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные сооружения | пропускная способность | - | 60-80 | 107-143 | - | 110-148 | - | 114-152 | - |  |  |
|  | Строительство детских площадок в пос.Калинин, с.Коммуна, с.Прокуроновка, с.Кандалинцево муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь весомых  показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит  ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать  формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения  к культурно – историческому наследию.

Основным результатом реализации  Комплексной Программы является  повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых  учреждениями социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится  ответственным исполнителем  - специалистом (бухгалтером) администрации  муниципального образования Калининский сельсовет.

Раздел  5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Использование  Генерального плана  муниципального образования Ташлинский сельсовет при составлении плана реализации.

2. Участие  в областных  и муниципальных целевых программ, реализация  которых  предусмотрена  в  среднесрочной перспективе.

3. Проведение   комплекса  мероприятий  нормативно – правового, организационного   характера, направленных  на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение  инвестиционных программ.

4. Подготовка  проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов  нормативных правовых актов по подведомственных  сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на  официальном сайте сельсовета  в  информационно -  телекоммуникационных   сети  «Интернет», и обнародовании в порядке установленном для  официального  опубликования (обнародования) правовых актов.

Раздел  6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство  Программой  осуществляет Глава  сельсовета, в функции которого в рамках  реализации Программы входит:

- определение  приоритетов, постановка оперативных  и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры  сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение  проектов  программ сельсовета по приоритетным направлениям  Программы.

Отчеты и учет по реализации  мероприятий  программы осуществляет глава  администрации сельсовета.