| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области # ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.11.2015 № 94-п пос.Калинин |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельсовета на 2016 – 2020 годы» |  |

В соответствии с постановлением администрации Калининского сельсовета  №114-п от 01.12.2013г. «О порядке формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Калининский сельсовет»:

1. Утвердить муниципальную программу "Благоустройство территории Калининского сельсовета  на 2016-2020 годы" согласно приложению.

2. Специалисту 1 категории администрации сельсовета Поняшковой Л.В.  при формировании бюджета муниципального образования на  2016 год предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной  программы "Благоустройство территории Калининского сельсовета  на 2016-2020 годы".

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы "Благоустройство территории Калининского сельсовета  на 2016-2020 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Постановление администрации муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 01.12.2013 № 116-п Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории Калининский сельсовет на 2014-2020 годы»  признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации                                                                      Ю.Н.Малашин

Разослано: администрации района, прокурору района

Приложение № 1

к  постановлению

главы администрации

Калининского сельсовета

от  11.11.2015 г.   №  94 -п

Муниципальная  программа

«Благоустройство территории Калининского сельсовета

на 2016 – 2020 годы»

- Паспорт   программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство территории Калининского сельсовета на 2016-2020 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
| Исполнители Программы: | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет. Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Калининский сельсовет -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Калининского сельсовета - Совершенствование эстетического вида Калининского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов. - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышения их отношения к чистоте и порядку; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2016–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2016–2020 годах –987,1 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета ––987,1 тыс. рублей в том числе 2016 год- 187,1 тыс. руб 2017 год – 200 тыс.руб. 2018 год –200 тыс.руб. 2019 год – 200 тыс.руб. 2020 год – 200 тыс.руб. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Мероприятия Программы: -реконструкция и ремонт различных элементов мест захоронения (кладбищ). -Реконструкция и ремонт ограждений. фасадов, обустройство детских площадок, зон отдыха. -обкос растительности на территории поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; -Улучшение благоустройства муниципального образования « Калининский сельсовет». -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий муниципального образования Калининский сельсовет - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Калининский сельсовет -улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; -увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется администрацией Калининского сельсовета, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. Администрация Калининского сельсовета несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией Калининского сельсовета. |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет 1744 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления  с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Придолинного сельсовета. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Содержание мест захоронения

Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ и замена ограждения мест захоронения.

2.3.3. Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2016 года необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов  Придолинного сельсовета:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Калининского сельсовета», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Калининского сельсовета;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов Калининского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Калининского сельсовета с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Калининского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Калининского сельсовета", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству,  придомовой территории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

- Объёмы финансирования программы по годам 2016 – 2020 г.г.

Таблица № 1 (тыс.руб.)

| № | Наименование направлений использования средств Программы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Озеленение населенных пунктов поселения | 37,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 187,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

- Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль

- за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация муниципального образования Калининский сельсовет.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Калининский сельсовет.

Исполнитель Программы - администрация  муниципального образования Калининский сельсовет:

- ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным администрация муниципального образования Калининский сельсовет предоставляет отчет о реализации программы и проводит оценку эффективности ее реализации согласно порядка расходов.

- Раздел 5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Калининский сельсовет.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

Оценка эффективности программы осуществляет ее по средствам оценке целевых индикаторов достигнутых при реализации Программы.

Приложение

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Калининский сельсовет Ташлинского района

Оренбургской  области на 2016-2020г.г»

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству | % |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание свалок по требованию СанПина | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Улучшение экологической обстановки на территории поселения | % |  |  |  |  |  |

Программа считается эффективной, если при 100% исполнении ресурсного потенциала достигнуты утвержденные программой целевые индикаторы.