| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области # ПОСТАНОВЛЕНИЕ # 28.02.2020 № 17-п пос.Калинин |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельсовета на 2019-2024 годы»» |  |  |  |

Руководствуясь Постановлением администрации Калининского сельсовета от 17.05.2017 г. №63-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить отчет за 2019 год об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Калининского сельсовета  на 2019-2024 годы» согласно приложению 1.

2. Утвердить сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы согласно приложению 2.

3. Признать эффективность реализации программы средней.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                          			Ю.Н.Малашин

Разослано: Прокуратуре района, администрации  района

Приложение №1

# к постановлению администрации

# Калининского сельсовета

# от  28.02.2020  №     17-п

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный Распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено по муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Калининского сельсовета на 2019-2024 годы» | всего, в том числе: | 018 | 0503 | 04 0 00 000 00 | 569 940,00 | 564 395,63 |
| Основное мероприятие | Организация уличного освещения |  |  | 0503 | 04 0 01 000 00 | 254 400,00 | 248 896,6 |
| Основное мероприятие | Организация содержания мест захоронения |  |  | 0503 | 04 0 03 000 00 | 38 901,20 | 38 892,6 |
| Основное мероприятие | Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения |  |  | 0503 | 04 0 04 000 00 | 276 638,8 | 276 606,43 |

Приложение №2

# к постановлению администрации

# Калининского сельсовета

# от  28.02.2020  №     17-п

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м. | 300 | 350 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | шт. | 85 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | кв.м. | 0 | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м. | 0 | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м. | 400 | 350 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | шт. | 2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | м. | 300 | 150 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | кв.м. | 0 | 400 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | шт. | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Количество оборудованных скважин питьевой воды | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | м. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |