АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Калининский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 16.08.2019  №    55-п

пос.Калинин

«О внесении изменений в постановление №105-п от 06.11.2018г «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области в целях сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия поселения, создания единого информационно - деятельного пространства, администрация муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление 06.11.2018   №105-п « Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»»:

1.1. В паспорте программы, строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его обнародования.

Глава администрации                                                                         Ю.Н.Малашин

Разослано: администрации района, прокурору района

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Калининский сельсовет

от 16.08.2019  №     55-п

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования из местного бюджета составит 3954,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 – 828,2 тыс.руб 2020 – 625,2 тыс.руб 2021 – 625,2 тыс.руб 2022 – 625,2 тыс.руб 2023 – 625,2 тыс.руб 2024 – 625,2 тыс.руб Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год |
| --- | --- |

Приложение №2

к постановлению от  16.08.2019  №     55-п

Приложение №1 к муниципальной программе « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Калининский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на  2019–2024 годы »

Основные мероприятия и ресурсное обеспечение

муниципальной  программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования  Калининский сельсовет Ташлинского района  Оренбургской области на  2019–2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Техническое обслуживание дорог местного значения (расчистка, профилирование, грейдирование, и др.) | в течение всего периода | 62,6 | 189,2 | 189,2 | 121,9 | 80,0 | 135,9 | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
| - Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Приобретение и установка дорожных знаков | в течение всего периода | 40,5 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
| Мероприятие 2 | Освещение автомобильных дорог | в течение всего периода | 203,0 | 224,0 | 224,0 | 264,0 | 251,4 | 286,8 |  |
| Мероприятие 3 | Мероприятия по очистке от снега, удалению наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования местного значения | в течение всего периода | 326,6 | 200,0 | 200,0 | 203,0 | 187,0 | 180,0 | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
| Мероприятие 4 | Мероприятия по приведению пешеходных переходов в соответствии требованиям стандартов, норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения. | в течение всего периода | 174,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них | в течение всего периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в границах населенного пункта всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
|  | с. Коммуна ул. Коммунаров |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | пос.Калинин ул. Степная |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 | Отсыпка и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
|  | с. Прокуроновка ул. Панькин Сад |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 |  |
|  | с. с.Кандалинцево ул.Юбилейная |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Основное мероприятие «Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения | в течение всего периода | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |
| Мероприятие 2 | Регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги в органах юстиции | в течение всего периода | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Калининский сельсовет |